**Software Project Management Plan**

Phần mềm: Phần mềm nghe nhạc viết bằng Python

Nhóm thực hiện:

Trần Viết Hà – 12T1

Lưu Đinh Hải Châu – 12T1

Lê Xuân Diệu – 12T1

Bùi Văn Thanh Khuê – 12T4

Bảng kế hoạch phân chia công việc hoàn thành Project

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | Người thực hiện | Thời gian | Công cụ | Tiến độ |
| Viết class Player | Lưu Đinh Hải Châu – Trần Viết Hà | 1 tháng | Python 2.7, Sublime Text Editor | 60% |
| Viết class Playlist | Lê Xuân Diệu – Bùi Văn Thanh Khuê | 1 tháng | Python 2.7, Sublime Text Editor | 10% |
| Viết class Track | Lưu Đinh Hải Châu – Bùi Văn Thanh Khuê | 1 tháng | Python 2.7, Sublime Text Editor | 10% |
| Viết class PlaylistManager | Lê Xuân Diệu – Lưu Đinh Hải Châu – Trần Viết Hà | 0.5 tháng | Python 2.7, Sublime Text Editor | 10% |
| Thiết kế giao diện | Trần Viết Hà | 0.5 tháng | Qt Designer, PyQt 4 | 80% |